
[image: image2.png]Program Regionalny X470y, Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

Fundusze ° Unia Europejska
Europejskie g/ Europejski Fundusz





                                                            
                                           Załącznik nr 1
………………, dnia ……………..
Znak sprawy: IRG.271.35.2018
FORMULARZ OFERTY
na: „Pełnienie funkcji inżyniera projektu pn. „Uruchomienie e-usług publicznych i elektronicznego dostępu do informacji przestrzennej w gminie Kurzętnik”
I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik
II. Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług inżyniera projektu „Uruchomienie e-usług publicznych i elektronicznego dostępu do informacji przestrzennej w gminie Kurzętnik”, działania współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 w ramach III Osi Priorytetowej „Cyfrowy Region”, działania 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”.  
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług inżyniera projektu w zakresie:

 - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania oszacowania wartości przedmiotu zamówienia.

- Doradztwo w zakresie sposoby ujęcia przedmiotu zamówienia w SIWZ – w jednym postępowaniu, w kilku postępowaniach, podziału na części, dopuszczenie ofert z opcjami itp. z uwagi na specyfikację techniczną elementów przedmiotu zamówienia.

- Wsparcie Zamawiającego w zakresie identyfikacji adekwatnych wymogów podmiotowych w stosunku do wykonawców (m.in. doświadczenie, sytuacja ekonomiczna, wymogi dotyczące zespołu wdrożeniowego – skład, ilość osób, doświadczenie poszczególnych członków zespołu) i ich implementacja w optymalnej wersji do SIWZ.

- Sporządzenie wkładu merytorycznego do SIWZ, w tym do : Opisu Przedmiotu Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy Pzp oraz zasad dotyczących projektów finansowanych ze środków IE w zakresie jednoznacznego i szanującego uczciwą konkurencję przedmiotu objętego zamówieniem; do wzoru oferty, oświadczeń, informacji o metodyce realizacji przedmiotu zamówienia, itd.

- Współpraca z Zamawiającym w zakresie sporządzenia projektu umowy wraz z załącznikami (m.in. harmonogram realizacji, harmonogram wypłaty wynagrodzenia) adekwatnie do zakresu zamówienia z uwzględnieniem wymogów wynikających z faktu dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych, kształtu dokumentacji aplikacyjnej.

- Analiza wszelkich dokumentów organizacyjnych i technicznych przedstawianych przez Wykonawcę – plany wdrożeń, harmonogramy, zakres informacji do przekazania celem realizacji przedmiotu umowy, rejestry (ryzyk, zagadnień itd.), włącznie ze zgłaszaniem merytorycznych uwag, propozycji modyfikacji itd. 

- Wsparcie Zamawiającego w procedurach odbiorowych, w tym w zakresie sporządzania protokołu odbioru.

Działania te Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zgodnie z obowiązującą dokumentacją projektową: umową o dofinansowanie, studium wykonalności, wnioskiem o dofinansowanie, a także istniejącymi przepisami prawa.

Termin wykonania:

Przedmiot zmówienia należy wykonać od podpisania umowy do 31.12.2018 r. 

Opis wymagań stawianych wykonawcy

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótsza – w tym okresie, wykonał następujące usługi:

1.1. Co najmniej 2 usługi w ramach których opracował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla projektu informatycznego, którego wartość wynosiła min. 500 000,00 zł brutto,

1.2. Co najmniej 2 usługi w ramach których pełnił funkcję inżyniera projektu o wartości projektu nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto. 

Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 oraz dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie w/w usług tj. referencji lub protokołów odbioru usług. Usługi wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 mogą być wykonane w jednym zamówieniu lub różnych. 



FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
Przygotowane oferty na przesłanych drukach można składać na adres Urząd Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik,  nie później niż do dnia 11.05.2018 r. do godz. 12:00,  osobiście w pokoju nr 6 -  (Punkt Obsługi Interesanta), faxem: 56 47 48284

Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zwartości, która:

· Będzie zaadresowana na Zamawiającego - Urząd Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik
· Będzie posiadać oznaczenie: OFERTA – Inżynier projektu. Nie otwierać przed 11.05.2018

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: beata.malek@kurzetnik.pl

III. Nazwa i adres WYKONAWCY
NAZWA: ………………………………………………………………………………………
ADRES: …………….....……………………………………………………………………….
NIP: ……………………………………………………….……………………………………
NR RACHUNKU BANKOWEGO: ..…………………………………………………………............................................

Tel. Kontaktowy:………………………………………………………………………………

E-mail:………………………………………………………………………………………..
1. Oferuje/my realizację niniejszego zamówienia określonego w zapytaniu za kwotę brutto:………………………………………….       
słownie złotych:................................................................................................................

       Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%.

       Cena netto:…………………..
2. Oświadczam/my, że:
a) zapoznałem/zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku. 

b) posiadam(-y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c) posiadam(-y) niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję/(-emy) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
1) ………………………………………………
2) ………………………………………………
............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _
r.                                          .....................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
[image: image1][image: image2.png]